20       августа          13                                   257

О  внесении  изменений в   постановление

№462а от 29.12.2009 года об утверждении  муниципальной   долгосрочной    целевой

программы "Развитие сети   автомобильных

дорог общего пользования местного значения

в Егорлыкском   сельском   поселении   на

2010-2015 годы"

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.12.2008г. №304 "О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Егорлыкском сельском поселении" и во исполнение распоряжения Администрации Егорлыкского сельского поселения от 17.12.2009 г. №96 "О разработке муниципальных долгосрочных целевых программ "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2012 годы", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения на 2010-2012 годы", руководствуясь ч.8 ст.47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление №462а от 29.12.2009 года об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы", изменения изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2.При формировании бюджета поселения предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы".

3.Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей бюджета поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения- Трощиева С.В.

Глава Егорлыкского

сельского поселения      ____________________И.И. Гулай

Приложение№1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 20.08.2013 г. №257

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЕГОРЛЫКСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжения Администрации Егорлыкского сельского поселения от 17.12.2009 года № 96 "О разработке муниципальных долгосрочных целевых программ "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2012 годы" |
| Заказчик Программы | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения. |
| Разработчик Программы | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы" - Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. - Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. - Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. - Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы - Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. - Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. - Программа не содержит подпрограмм. - Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения; |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2010-2015 годах – 70422,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс.рублей: 2010 год – 13675,5 тыс. рублей; 2011 год – 17917,3 тыс. рублей; 2012 год – 11015,0 тыс. рублей; 2013 год – 2806,7тыс.рублей; 2014 год – 2018,2 тыс.рублей; 2015 год – 2018,2 тыс. рублей средства местных бюджетов -тыс.рублей: 2010 год – 6268,1 тыс. рублей; 2011 год – 4601,9 тыс. рублей; 2012 год – 1574,7 тыс. рублей; 2013 год – 3737,6тыс. рублей; 2014 год – 972,2 тыс. рублей; 2015 год – 4200,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2010-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2010,2011, 2012,2013,2014,2015 годы Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Егорлыкского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализа-ции Программы | – | процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения - 100 процентов; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 5 км; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных, - 10 км; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнены строительство или реконструкция – 4,5 км |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Егорлыкского сельского поселения. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.2.Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении составляет 146 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

-ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

-капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

-реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в Егорлыкском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, в 2009 году составляла 66,4 процента.

Для улучшения показателей по Егорлыкскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

С 2010 года планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется на принципиально новой основе путем их расчета на основании соответствующих нормативов. С учетом ограниченной доходной базы  бюджета сельского поселения единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому будет действовать поэтапный переход на вышеуказанные нормативы.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

-сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

-сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации Программы - 2010-2015 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1.

- Таблица №1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Един-ица измере-ния | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Доля протяженности автомо-бильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 66,7* | 66,5* | 65,4* | 63,1* | 62,3* | 61,7* |
| 2. | Доля протяженности автомо- бильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 29,7 | 30,2 | 32,4 | 35,2 | 34,3 | 37,6 |

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

- 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию областной поддержки проектов.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки; участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице №2.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица №2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Содержание, ремонт, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 2900,0 | 1328,6 | 1698,6 | 4143,4 | 2990,4 | 2218,2 | 15279,2 |
|  | В том числе: местный бюджет | 2900,0 | 1328,6 | 210,0 | 2143,4 | 972,2 | 200,0 | 7754,2 |
|  | областной бюджет | - | - | 1698,6 | 2000,0 | 2018,2 | 2018,2 | 7735,0 |
| 2 | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 992,6 | - | 10 878,5 | 588,2 | - | 4000,0 | 16459,3 |
|  | В том числе: областной бюджет | - | - | 9 317,0 | - | - | - | 9317,0 |
|  | местный бюджет | 992,6 | - | 1 530,0 | 588,2 | - | 4000,0 | 7110,8 |
| 3. | Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, всего | - | - | - | 858,2 | - | - | 858,2 |
|  | В том числе: областной бюджет | - | - | - | 806,7 | - | - | 806,7 |
|  | местный бюджет | - | - | - | 51,5 | - | - | 51,5 |
| 4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 16051,0 | 20 642,0 | - | 954,5 | - | - | 37647,5 |
|  | В том числе областной бюджет | 13675,5 | 17 917,3 | - | - | - | - | 31592,8 |
|  | местный бюджет | 2375,5 | 2 724,7 | - | 954,5 | - | - | 6054,7 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 19943,6 | 21970,6 | 12577,1 | 6544,3 | 2990,4 | 6218,2 | 70244,2 |
| В том числе: областной бюджет * |  | 13675,5 | 17917,3 | 11015,6 | 2806,7 | 2018,2 | 2018,2 | 49451,5 |
| местные бюджеты** |  | 6268,1 | 4053,3 | 1740,0 | 3737,6 | 972,2 | 4200,0 | 20971,2 |

*Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета на очередной финансовый год.

** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

- Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Егорлыкского сельского поселения.

На уровне сельских поселений обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется Администрациями сельских поселений на основе разработки и реализации ими программ развития автомобильных дорог местного значения.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Егорлыкского сельского поселения:

-исполнители Программы- сектор муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения;

-ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

-протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 5  км;

-протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 10км;

-протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнено строительство и реконструкция с целью доведения их до нормативных требований, - 2  км.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне 66,4 процента от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Глава Егорлыкского

сельского поселения                ____________________И.И. Гулай