АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2015 года                 № 76/1                        ст.Егорлыкская

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы Егорлыкского

сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год

В соответствии c постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения                                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Приложение

к  постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 27.02.2015 № 76/1

План

реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения» | X | X | X | 6098,2 | 1172,9 | - | 4925,3 | - |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, повышение комфорта и удобства поездок | 31.12.2015 | 4850,4 | - | - | 4850,4 | - |
| 1.2 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. |  | 31.12.2015 | 1172,9 | 1172,9 | - | - | - |
| 1.3 | Софинансирование на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. |  | 31.12.2015 | 74,9 | - | - | 74,9 | - |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |
| 2.1 | Установка технических средств регулирования дорожного движения. | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2015 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6648,2 | 1172,9 | - | 5475,3 | - |