АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2015 года	   №  176                           ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

На основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения  от 14.10.2013 № 305, за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения                                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

|  | Приложение к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от «24» апреля 2015 года №176 |
| --- | --- |

отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

1. Основные результаты

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составил: за счет всех источников финансирования – 7900,7 тыс. рублей в том числе: Областной бюджет: в 2014 году - 1902,7 тыс. рублей; Местный бюджет: в 2014 году – 5998,0 тыс. рублей;

|  | Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения» в 2014году составил: за счет всех источников финансирования – 7614,4тыс. рублей в том числе: Областной бюджет: в 2014 году - 1902,7 тыс. рублей; Местный бюджет: в 2014 году – 5711,7 тыс. рублей; |
| --- | --- |

Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Егорлыкского сельского поселения» в 2014 году составил 286,3 тыс. рублей, в том числе: Местный бюджет: в 2014 году – 286,3 тыс. рублей;

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района в целом.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальная программа «Развитие транспортной системы», было предусмотрено 9716,9 тыс. рублей, фактически выделено и использовано 7 900,7 тыс. рублей.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 36,3 км от общей протяженности автомобильных дорог местного значения находящихся в муниципальной собственности.

Анализ реализации Программы показал:

ожидаемые конечные результаты показателей реализации мероприятий Программы достигнуты;

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат;

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2014 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-раль- ный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд-жет-ные источ-ники | всего | феде-раль-ный бю-джет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд- жет-ные ис- точ- ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 9716,9 | - | 1902,7 | 7814,2 | - | 9716,9 | - | 1902,7 | 7814,2 | - | 7900,7 | - | 1902,7 | 5998,0 | - | 1816,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: 1752 тыс. рублей – кредиторская задолженность по сос-тоянию на 1 января 2015года связана с замедлением темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному; 64,2 тыс. рублей – заключено контрактов на сумму меньше плановой. |
| 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 9430,6 | - | 1902,7 | 7527,9 | - | 9430,6 | - | 1902,7 | 7527,9 | - | 7614,4 | - | 1902,7 | 5711,7 | - | не освоено 1816,2 тыс. рублей, в том числе: 1752 тыс. рублей – кредиторская задолженность по сос-тоянию на 1 января 2015года связана с замедлением темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному; 64,2 тыс. рублей – заключено контрактов на сумму меньше плановой. |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | 7332,0 | - | - | 73332,0 | - | 73332,0 | - | - | 7332,0 | - | 5515,8 | - | - | 5515,8 | - | не освоено 1816,2 тыс. рублей, в том числе: 1752 тыс. рублей – кредиторская задолженность по сос-тоянию на 1 января 2015года связана с замедлением темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному; 64,2 тыс. рублей – заключено контрактов на сумму меньше плановой. |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на | 1902,7 | - | 1902,7 | - | - | 1902,7 | - | 1902,7 | - | - | 1902,7 | - | 1902,7 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Софинансирование на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | 121,5 | - | - | 121,5 | - | 121,5 | - | - | 121,5 | - | 121,5 | - | - | 121,5 | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Приобретение автобусных остановок | 74,4 | - | - | 74,4 | - | 74,4 | - | - | 74,4 | - | 74,4 | - | - | 74,4 | - | - |
| 2. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование пешеходных переходов знаками с применением флуоресцентной высокоинтенсивной плёнки жёлтого цвета, а также нанесение бело-жёлтой разметки. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка проектной документации на установку технических средств регулирования дорожного движения. | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 90,0 | - | – |
| Основное мероприятие 2.4 | Установка технических средств регулирования дорожного движения. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Капитальный ремонт технических средств регулирования дорожного движения. | 196,3 | - | - | 196,3 | - | 196,3 | - | - | 196,3 | - | 196,3 | - | - | 196,3 | - |  |

Глава Егорлыкского сельского поселения ___________________________________ И.И. Гулай