11 мая              2016 года                              № 179

О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 19.06.2012 № 106 « Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года

В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302  «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», на основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 19.06.2012 № 106 « Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года, изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения – Димитрова А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения     _________________           И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского  сельского поселения

от «11» мая 2016 года  № 179

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения 19.06.2012 № 106 « Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года

1. В разделе «Паспорт программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года  подраздел «Объемы требуемых капитальных вложений» изложить в редакции:

| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 165,4 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 30,7 млн. руб. Водоснабжение – 126,9 млн. руб. Водоотведение – 7,8 млн. руб. |
| --- | --- |

- 2. Таблицу №11 «Перечень программных мероприятий  комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» изложить в редакции:

| № | Наименование объектов | Существующая храктеристика объекта в натуральных показателях |  |  |  | Планируемая храктеристика объекта к 2025 г. в натуральных показателях в натуральных показателях |  |  | Орентировочная стоимость выполнения мероприятий работ (млн.руб.) Сумма (7+8), (10+..20) |  |  | в том числе (млн. руб) |  |  |  |  | в том числе потребность в финансировании по годам (млн. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол.во ед. | протяженность сетей км, производительность тыс. мз/сут |  |  | кол.во ед. |  | протяженность сетей км, производительность тыс. мз/сут |  |  |  | разработ-ка ПСД |  |  |  | строительно-монтажные работы | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность с учетом перспективы развития до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,9 |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,0 |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.1. | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  | 14,6 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство участка «Южный водовод» (закольцовка): - от головных сооружений«Водоканал» до ул.Южной |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  | 9,7 |  |  | 2,2 |  | 7,5 |  | 2,2 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство (закольцовка) От пер.Семашко до ул.Луначарского |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  | 15,2 |  |  | 3,5 |  | 11,7 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей от поселка малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской до ул. Полевой |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 5,1 |  |  | 1,2 |  | 3,9 |  |  |  | 1,2 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разводящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство участка «Южный водовод» (закольцовка):от ул.Южной по ул.Дубинец до ул.Бело- зерцева - от водовода до ВНС(насосная станция Военного городка) - по пер.К.Маркса от ул.Дубинец до МРЭО - по пер.К.Маркса от ул. Дубинец до ул.Белозер- цева |  |  |  |  |  |  | 1,555 |  | 5,7 |  |  | 1,3 |  | 4,4 |  | 1,3 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети для пос.Северный с проколом под жел.дорогой |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 4,7 |  |  | 1,1 |  | 3,6 |  |  |  | 1,1 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоительство сетей по ул.Троицка, Донская, Петровская, Вознесенска, Ясная их закольцовка |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 17,6 |  |  | 4,1 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей для водоснабжения населения при отключении скважины принадлежащей РЖД |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 5,0 |  |  | 1,2 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 3,8 |  | 1,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Замена водонапорной башни на территории ЦРБ |  |  |  |  | 1 |  | 0,35 м3 |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водонапорной башни х.Прогресс |  |  |  |  | 1 |  | 0,24м3 |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водонапорной башни х.Изобильный |  |  |  |  | 1 |  | 0,24м3 |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водонапорной башни х.Зеркальный |  |  |  |  | 1 |  | 0,15м3 |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водонапорной башни х.Ютин |  |  |  |  | 1 |  | 0,20м3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы очистки питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  | 9,0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.1. | Система водоснабжения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.уровень износа- 94%. 2. потери воды -% 3. количество аварий на 1 км. сети -ед. |
|  | «Капитальный ремонт 2-х накопительных резервуаров участка «Водоканал» предприятия ЕМУП «Коммунальник» в станице Егорлыкская Ростовской области | 2 | 3000м3 каждый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проектная документация «Капитальный ремонт 2-х накопительных резервуаров участка «Водоканал» предприятия ЕМУП «Коммунальник» в ст.Егорлыкской Ростовской области Разработчик проекта - ОАО –институт «Ростовский Промстройниипроект» 2013г. 2.Положительное заключение от 16.07.2014г. № в реестре 3-6-1-10281-14 Организация проводившая экспертизу – Государственное Автономное Учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» |  | 16,1 |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт буровых на воду скважин №№ 277,74827 на территории Егорлыкского группового водозабора ст. Егорлыкская, Егорлыкского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | Положительное заключение от 29 октября 2015 года № в реестре 3-6-1-0313-15 Организация проводившая экспертизу – Государственное Автономное Учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность с учетом перспективы развития до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ʃ 2.1+2.2+2.3 |  |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.1. | Сети водоотведения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  | 1,8 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,1 |  | 3,7 |  | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Коллектора |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,7 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,3 |  |  | уровень обеспеченности населения централизованной канализацией -6,8 %. |  |
|  | Разводящие |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4,8 |  |  | 1,1 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность с учетом перспективы развития до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,7 |  |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.1. | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,7 |  |  | 7,0 |  | 23,7 | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 |  | 23,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Уровень износа-% 2. Мощность-Гкал/час 3.Количество аварий на 1км. сети-ед. |  |
|  | Капитальный ремонт котельной №1 ст. Егорлыкская,ул.Орджоникидзе,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  | 2,0 |  | 6,7 |  | 0 |  | 2,0 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Уровень износа-100% 2. Мощность 1,08-Гкал/час 3.Количество аварий на 1км. сети-ед. |  |
|  | Капитальный ремонт котельной №2 ст. Егорлыкская,пер. им. врачей. Черкезовых, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  | 5,0 |  | 17,0 |  |  |  | 5,0 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Уровень износа-100% 2. Мощность 1,82-Гкал/час 3.Количество аварий на 1км. сети-ед. |  |

Глава Егорлыкского сельского поселения                                                                 И.И. Гулай