

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 21 » марта 20 17 г. **№**  70 **ст. Егорлыкская.**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год.

На основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 №275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить [отчет](consultantplus://offline/ref=B1BE7D435A85546E00D5F60AD9E809FE542F84AAED3E30B27DAA9DC68036030ACE088568489839DA33686DuCK0H) о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305, за 2016 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитрова А.А.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор муниципального

хозяйства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения  от «21» марта 2017 года №70 |

отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

1. Основные результаты

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил:  за счет всех источников финансирования – 4541,4 тыс. рублей  в том числе:  Областной бюджет:  в 2016 году - 1145,1 тыс. рублей;  Местный бюджет:  в 2016 году – 3396,3 тыс. рублей; | |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения» в 2016 году составил:  за счет всех источников финансирования – 3935,2 тыс. рублей  в том числе:  Областной бюджет:  в 2016 году - 1145,1 тыс. рублей;  Местный бюджет:  в 2016 году – 2790,1 тыс. рублей; |

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Егорлыкского сельского поселения» в 2016 году составил 606,2 тыс. рублей,  в том числе:  Местный бюджет:  в 2016 году – 606,2 тыс. рублей; |

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района в целом.

Реализация мероприятий Программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальная программа «Развитие транспортной системы», было предусмотрено 4541,4 тыс. рублей, фактически выделено и использовано 4541,4 тыс. рублей.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 49,3 км от общей протяженности автомобильных дорог местного значения находящихся в муниципальной собственности.

Анализ реализации Программы показал:

-ожидаемые конечные результаты показателей реализации мероприятий Программы достигнуты;

-бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат;

-бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| всего | феде-раль-  ный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-  бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-  бюд-жет-ные  источ-ники | всего | феде-раль-ный бю-джет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-  бюд-  жет-ные  ис-  точ-  ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | **4541,4** | - | 1145,1 | 3396,3 | - | **5987,8** | - | 1145,1 | 3396,3 | - | **4541,4** | - | 1145,1 | 3396,3 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 3935,2 | - | 1145,1 | 2790,1 | - | 3935,2 | - | 1145,1 | 2790,1 | - | 3935,2 | - | 1145,1 | 2790,1 | - |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | 2718,3 | - | - | 2718,3 | - | 2718,3 | - | - | 2718,3 | - | 2718,3 | - | - | 2718,3 | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на | 1145,1 | - | 1145,1 | - | - | 1145,1 | - | 1145,1 | - | - | 1145,1 | - | 1145,1 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Софинансирование на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | 71,8 | - | - | 71,8 | - | 71,8 | - | - | 71,8 | - | 71,8 | - | - | 71,8 | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Приобретение автобусных остановок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Погашение кредиторской задолженности на выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров за 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Егорлыкского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | 606,2 | - | - | 606,2 | - | 606,2 | - | - | 606,2 | - | 606,2 | - | - | 606,2 | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство наземных пешеход­ных переходов ограждениями перильного типа, светофорами Т.7 | 374,7 | - | - | 374,7 | - | 374,7 | - | - | 374,7 | - | 374,7 | - | - | 374,7 | - | – |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение дорожных знаков и знаков дополнительной информации (таблички) | 133,0 | - | - | 133,0 | - | 133,0 | - | - | 133,0 | - | 133,0 | - | - | 133,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка проектной документации на установку технических средств регулирования дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| Основное мероприятие 2.4 | Установка технических средств регулирования дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Капитальный ремонт технических средств регулирования дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Техническое обслуживание и содержание светофорных объектов (технических средств регулирования дорожного движения) | 98,5 | - | - | 98,5 | - | 98,5 | - | - | 98,5 | - | 98,5 | - | - | 98,5 | - | - |