Приложение №1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 23.04.2019 года  №162

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»                            (наименование муниципальной программы)

по состоянию на « 01 »  января  2019г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 22632,7 | - | 500,0 | 22132,7 | - | 22632,7 | - | 500,0 | 22132,7 | - | 21506,0 | - | 430,0 | 21076,0 | - | - |
| 1. | Всего по подпрограмме 1: | 10570,8 | - | 500,0 | 10070,8 | - | 10570,8 | - | 500,0 | 10070,8 | - | 10500,4 | - | 430,0 | 10070,4 | - | - |
| 1.1 | Организация озеленения территории поселения | 2735,4 | - | - | 2735,4 | - | 2735,4 | - | - | 2735,4 | - | 2735,3 | - | - | 2735,3 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | 4912,2 | - | - | 4912,2 | - | 4912,2 | - | - | 4912,2 | - | 4912,2 | - | - | 4912,2 | - | - |
| 1.3 | Расходы по уборке территории Егорлыкского сельского поселения | 2062,6 | - | - | 2062,6 | - | 2062,6 | - | - | 2062,6 | - | 2062,5 | - | - | 2062,5 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.3.1 | Отлов безнадзорных животных | 392,0 | - | - | 392,0 | - | 392,0 | - | - | 392,0 | - | 392,0 | - | - | 392,0 | - | - |
| 1.3.2 | Организация благоустройства территории поселения: содержание ливневой канализации. | 199,7 | - | - | 199,7 | - | 199,7 | - | - | 199,7 | - | 199,7 | - | - | 199,7 | - | - |
| 1.3.3 | Сбор и вывоз бытового мусора с территории сельского поселения | 975,9 | - | - | 975,9 | - | 975,9 | - | - | 975,9 | - | 975,8 | - | - | 975,8 | - | - |
| 1.3.4 | Обработка территории Егорлыкского сельского поселения от клещей и комаров | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 1.3.5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 485,0 | - | - | 485,0 | - | 485,0 | - | - | 485,0 | - | 485,0 | - | - | 485,0 | - | - |
| 1.4 | Организация сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих ламп | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 35,9 | - | - | 35,9 | - | - |
| 1.5 | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
| 1.6 | Приобретение мусорных урн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Приобретение косилки роторной навесной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.8 | Присоединение энергопринимающих устройств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Прочие мероприятия по благоустройству | 274,6 | - | - | 274,6 | - | 274,6 | - | - | 274,6 | - | 274,5 | - | - | 274,5 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.10 | Изготовление проектно- сметной документации на обустройство зоны отдыха в ст. Егорлыкской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных характеристик состояния зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на земельных участках, не находящихся в собственности физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 430,0 |  | 430,0 | - | - | 70,0 тыс. руб. - экономия средств |
| 2 | Всего по подпрограмме 2: | 12061,9 | - | - | 12061,9 | - | 12061,9 | - | - | 12061,9 | - | 11005,6 | - | - | 11005,6 | - | - |
| 2.1 | Оплата потребленной электроэнергии | 11594,6 | - | - | 11594,6 | - | 11594,6 | - | - | 11594,6 | - | 10538,4 | - | - | 10538,4 | - | 1056,2 - тыс. руб. – кредиторская задолженность по уличному освещению |
| 2.2 | Содержание сетей уличного освещения | 284,8 | - | - | 284,8 | - | 284,8 | - | - | 284,8 | - | 284,8 | - | - | 284,8 | - | - |
| 2.3 | Приобретение электротоваров | 84,1 | - | - | 84,1 | - | 84,1 | - | - | 84,1 | - | 84,1 | - | - | 84,1 | - | - |
| 2.4 | Строительство сетей уличного освещения в ст.Егорлыкской | 98,4 | - | - | 98,4 | - | 98,4 | - | - | 98,4 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                         _______________________________ И.И. Гулай