Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2022 г. 	                     № 93		                         ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории Егорлыкского

сельского поселения»

На основании постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» за  2021 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                     И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение

к постановлению  Администрации

Егорлыкского сельского поселения

№93 от 08.04.2022 г.

Отчет о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» за 2021 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2021 год.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Егорлыкского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения в рамках реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 24.12.2018 № 251 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено озеленение территории Егорлыкского сельского поселения;

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Егорлыкского сельского поселения; своевременно производилась оплата за уличное освещение; увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц;

- для повышения уровня комфорта и санитарного состояния в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории общего пользования, спортивные и детские площадки;

- проведены мероприятия по содержанию территории мест захоронений;

- проведена работа с населением, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по заключению соглашений о содержании и уборке прилегающей территорий;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Егорлыкского сельского поселения;

- своевременно проводились работы по покосу сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов;

- проведен отлов безнадзорных животных.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения»» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории поселения» выполнено в полном объеме. Закуплены и высажены саженцы деревьев, цветов, производился полив зеленых насаждений, прополка клумб.

Основное мероприятие 1.2 «Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме. Проведены работы по уборке территории мест захоронений, акарицидная обработка, спил сухостойных и аварийно-опасных деревьев.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы по уборке территории Егорлыкского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Проведены уборка территории Егорлыкского сельского поселения от ТКО, дезинсекционные мероприятия, работы по прочистке ливневой канализации, ликвидированы несанкционированные навалы мусора, осуществлялся отлов безнадзорных животных.

Основное мероприятие 1.4 «Организация сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих ламп» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5 «Создание зон отдыха» средства не запланированы.

Основное мероприятие 1.6 «Прочие мероприятия по благоустройству» выполнено в полном объеме. Проведены спил и санитарная обрезка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, покос сорной и карантинной растительности триммерами и роторной косилкой, приобретена известь, изготовлены элементы благоустройства, посвященные праздничным датам и событиям.

В рамках подпрограммы 2 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1  «Содержание сети уличного освещения» выполнено в полном объеме. Были выполнены работы по ремонту уличного освещения и содержанию уличного освещения.

Основное мероприятие 2.2 «Оплата потребленной электроэнергии» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно муниципальным контрактам.

Основное мероприятие 2.3 «Приобретение электротоваров». Приобретены необходимые электроматериалы с целью содержания и ремонта сети уличного освещения.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Вместе с тем указанный фактор не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 15507,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 15507,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 30.12.2021 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 25.12.2020 № 171 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 15507,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 15507,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15371,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 15371,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 136,0 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг и кредиторская задолженность по оплате уличного освещения.

Отчет о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Содержание зелёных насаждений» - плановое значение 252,9 га, фактическое значение 259,9 га.

Показатель 2. «Содержание и ремонт ливневой канализации» – плановое значение 3,1 км, фактическое значение 3,1 км.

Показатель 3. «Содержание сетей уличного освещения» – плановое значение-122,1 км, фактическое значение-123,7 км.

Показатель 4. «Содержание мест захоронения» – плановое значение-28,6 га, фактическое значение-28,6 га.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

15371,2 тыс. рублей / 15507,2 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,99=1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,002 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 136,0 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг и кредиторской задолженность по оплате за уличное освещение.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Благоустройство и создание комфортных условий проживания

на территории Егорлыкского сельского поселения» за 2021 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

по состоянию на « 01 »  января  2022г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 15507,2 | - | - | 15507,2 | - | 15507,2 | - | - | 15507,2 | - | 15371,2 | - | - | 15371,2 | - | - |
| 1. | Всего по подпрограмме 1: | 7468,3 | - | - | 7468,3 | - | 7468,3 | - | - | 7468,3 | - | 7467,8 | - | - | 7467,8 | - | - |
| 1.1 | Организация озеленения территории поселения | 603,2 | - | - | 603,2 | - | 603,2 | - | - | 603,2 | - | 603,2 | - | - | 603,2 | - | - |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | 1017,1 | - | - | 1017,1 | - | 1017,1 | - | - | 1017,1 | - | 1016,9 | - | - | 1016,9 | - | 0,2 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.3 | Расходы по уборке территории Егорлыкского сельского поселения | 2320,1 | - | - | 2320,1 | - | 2320,1 | - | - | 2320,1 | - | 2320,0 | - | - | 2320,0 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.3.1 | Отлов безнадзорных животных | 584,5 | - | - | 584,5 | - | 584,5 | - | - | 584,5 | - | 584,5 | - | - | 584,5 | - | - |
| 1.3.2 | Содержание ливневой канализации. | 299,2 | - | - | 299,2 | - | 299,2 | - | - | 299,2 | - | 299,2 | - | - | 299,2 | - | - |
| 1.3.3 | Сбор и вывоз бытового мусора с территории сельского поселения | 1119,9 | - | - | 1119,9 | - | 1119,9 | - | - | 1119,9 | - | 1119,9 | - | - | 1119,9 | - | - |
| 1.3.4 | Обработка территории Егорлыкского сельского поселения от клещей и комаров | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 1.3.5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 316,5 | - | - | 316,5 | - | 316,5 | - | - | 316,5 | - | 316,4 | - | - | 316,4 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 1.4 | Организация сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих ламп | 39,5 | - | - | 39,5 | - | 39,5 | - | - | 39,5 | - | 39,5 | - | - | 39,5 | - | - |
| 1.5 | Создание зон отдыха | 49,7 | - | - | 49,7 | - | 49,7 | - | - | 49,7 | - | 49,7 | - | - | 49,7 | - | - |
| 1.6 | Прочие мероприятия по благоустройству | 3438,7 | - | - | 3438,7 | - | 3438,7 | - | - | 3438,7 | - | 3438,5 | - | - | 3438,5 | - | 0,2 тыс. руб. - экономия средств |
| 2 | Всего по подпрограмме 2: | 8038,9 | - | - | 8038,9 | - | 8038,9 | - | - | 8038,9 | - | 7903,4 | - | - | 7903,4 | - | - |
| 2.1 | Содержание сети уличного освещения | 166,7 | - | - | 166,7 | - | 166,7 | - | - | 166,7 | - | 166,6 | - | - | 166,6 | - | 0,1 тыс. руб. - экономия средств |
| 2.2 | Оплата потребленной электроэнергии | 7872,2 | - | - | 7872,2 | - | 7872,2 | - | - | 7872,2 | - | 7736,8 | - | - | 7736,8 | - | 135,4 - тыс. руб. – кредиторская задолженность по уличному освещению |
| 2.3 | Приобретение электротоваров | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |