Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2025 года		                         № 704                               ст. Егорлыкская

О внесении изменений в постановление Администрации

Егорлыкского сельского поселения от 24.12.2018 №252 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении», в соответствии с решениями Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 25.11.2025 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 25.12.2024 № 88 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 12.07.2024 № 242 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 24.12.2018 № 252 «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                   И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 01.12.2025 г. № 704

В приложении № 1:

1. В разделе Паспорт муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»:

1.1. В подразделе 1 пункт 1.5  изложить в редакции:

| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 17273,8 тыс. рублей, в том числе: этап I – 15314,4 тыс. рублей; этап II – 1959,4 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. подраздел 2 изложить в редакции:

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица изме- рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ |  | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-телями националь-ных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год спра-вочно |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления энергетических ресурсов, потребленных муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом, увеличение количества потребителей природного газа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перспективная потребность в электроэнергии | МП | возрастание | тыс. кило-ватт*ча-сов | ведомст- венный | 449,94 | 2023 | 467,30 | 470,5 | 480,50 | 480,50 |  | стратегия социально- экономи- ческого развития Егорлыкского района на период до 2030 го-да | администрация Егорлыкского сельского поселения | – | отсутствует |
| 1.2. | Доля населения, обеспеченного газом, в общей численности населения поселения | МП | возрастание | процент | ведомст- венный | 97,9 | 2023 | 97,9 | 97,9 | 98,9 | 99 |  | стратегия социально- экономи- ческого развития Егорлыкского района на период до 2030 года | администрация Егорлыкского сельского поселения | – | отсутствует |
| 1.3. | Количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП | возрастание | единиц | ведомст- венный | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | стратегия социально- экономи- ческого развития Егорлыкского района на период до 2030 года | администрация Егорлыкского сельского поселения | – | отсутствует |

### 1.3. Подраздел 3 изложить в редакции:

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» Куратор – Гулай Иван Иванович, глава администрации Егорлыкского сельского поселения ### Ответственный за реализацию: администрация Егорлыкского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 20230 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Задача 1. Повышена надежность электрических сетей и увеличен уровень освещенности улично-дорожной сети | ### повышение надежности электрических сетей и уровня освещенности | ### перспективная потребность в электроэнергии |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» Куратор – Гулай Иван Иванович, глава администрации Егорлыкского сельского поселения Ответственный за реализацию: администрация Егорлыкского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.3.1. | ### Задача 1. Увеличено количество потребителей природного газа | ### увеличение количества потребителей природного газа | доля населения, обеспеченного газом, в общей численности населения поселения |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ### Куратор – Гулай Иван Иванович, глава администрации Егорлыкского сельского поселения ### Ответственный за реализацию: администрация Егорлыкского сельского поселения. ### . ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1.1. | ### Задача 1 Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| ### 2.1.3. | ### Задача 3. Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | ### повышение качества предоставляемых услуг населению | доля населения, обеспеченного газом, в общей численности населения поселения |

### 1.4. Подраздел 4 изложить в редакции:

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027 г. | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении», в том числе: | 629,4 | 205,0 | 1125,0 | 1959,4 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 629,4 | 205,0 | 1125,0 | 1959,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (всего), в том числе: | 570,0 | 100,0 | 150,0 | 820,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 570,0 | 100,0 | 150,0 | 820,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» (всего), в том числе: | 3,5 | 105,0 | 975,0 | 1083,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 3,5 | 105,0 | 975,0 | 1083,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

2. В разделе IV. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

2.1. 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (всего), в том числе: | ### Х | ### 570,0 | 100,00 | 150,00 | 820,00 |
|  | местный бюджет |  | ### 570,0 | 100,00 | 150,00 | 820,00 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения» (всего), ### в том числе: | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2. ### «Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения» (всего), ### в том числе: | Х | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
|  | местный бюджет | Х | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 3. ### «Приобретение оборудования и материалов ### для развития и восстановления объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения» (всего), в том числе: |  | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 400,00 |
|  | местный бюджет | Х | 150,0 | 100,00 | 150,00 | 400,00 |

### Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

### 3.В разделе IV.ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий  «Развитие и модернизация объектов газоснабжения»

3.1. 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» (всего), в том числе: | ### Х | 3,5 | 105,0 | 975,0 | 1083,5 |
|  | местный бюджет |  | 3,5 | 105,0 | 975,0 | 1083,5 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов газоснабжения» (всего), ### в том числе: | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2. ### «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы объекты газоснабжения» (всего), ### в том числе: | Х | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,0 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 3. ### «Выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов газоснабжения» (всего), в том числе: |  | 3,5 | 105,00 | 105,00 | 213,5 |
|  | местный бюджет | Х | 3,5 | 105,00 | 105,00 | 213,5 |

### 4.В разделе V. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1. 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | ### Х | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |
|  | местный бюджет |  | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Выполнены энергосберегающие мероприятия, приобретено энергосберегающее оборудование ### и материалы в муниципальных учреждениях» (всего), ### в том числе: | Х | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 55,9 | 0,0 | 0,0 | ### 55,9 |
|  | Администрация Егорлыкского сельского поселения | Х | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
|  | МКУ «Егорлыкский СДК» | Х | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2. ### «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых ### для передачи энергетических ресурсов» (всего), ### в том числе: | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                                                                                                 И.И. Гулай