ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения на 2011–2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2014 годы | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 14895,7 | 14895,7 | 4630,0 | 10265,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 14895,7 | 14895,7 | 4630,0 | 10265,7 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Уличное освещение»» |  |  | Всего | 12059,4 | 12059,4 | 3622,8 | 8436,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 12059,4 | 12059,4 | 3622,8 | 8436,6 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Озеленение» |  |  | Всего | 1200,0 | 1200,0 | 141,1 | 1058,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1200,0 | 1200,0 | 141,1 | 1058,9 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  |  | Всего | 300,0 | 300,0 | 99,9 | 200,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 99,9 | 200,1 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» |  |  | Всего | 1336,3 | 1336,3 | 766,2 | 570,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1336,3 | 1336,3 | 766,2 | 570,1 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай