ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2014 годы | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 2873,7 | 2742,8 | 1139,5 | 1603,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2468,5 | 2337,6 | 832,5 | 1505,1 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 405,2 | 405,2 | 307,0 | 98,2 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Строительство буровой на воду скважины |  |  | Всего | 1639,7 | 1508,8 | 1057,5 | 451,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1408,5 | 1277,6 | 832,5 | 445,1 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 231,2 | 231,2 | 225,0 | 6,2 (экономия по результатам торгов) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение резервных источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |  | Всего | 1234,0 | 1234,0 | 82,0 | 1152,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1060,0 | 1060,0 | - | 1060,0 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 174,0 | 174,0 | 82,0 | 92,0 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай