ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения на 2011–2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2015 годы | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 61203,1 | 13380,4 | 4498,4 | 8882,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 61203,1 | 13380,4 | 4498,4 | 8882,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  | Всего | 47747,2 | 9592,3 | 3251,4 | 6340,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 47747,2 | 9592,3 | 3251,4 | 6340,9 (предусмотрены ассигнования на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Озеленение» |  |  | Всего | 4226,4 | 1275,6 | 475,1 | 800,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 4226,4 | 1275,6 | 475,1 | 800,5 (предусмотрены ассигнования на 2013 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  |  | Всего | 1852,1 | 500,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1852,1 | 500,0 | 100,0 | 400,0 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения», в том числе по мероприятиям: |  |  | Всего | 7377,4 | 2012,5 | 671,9 | 1340,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 7377,4 | 2012,5 | 671,9 | 1340,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4.1. | Сбор и вывоз ТБО |  |  | Всего | 3345,0 | 800,0 | 149,9 | 650,1 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 3345,0 | 800,0 | 149,9 | 650,1 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 4.2. | Приобретение и установка детских игровых комплексов |  |  | Всего | 897,0 | 433,0 | 293,6 | 139,4 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 897,0 | 433,0 | 293,6 | 139,4 (выполнение работ запланировано на 3 квартал 2013 года) |
| 4.3. | Содержание «Вечного огня» |  |  | Всего | 728,7 | 149,5 | 63,6 | 85,9 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 728,7 | 149,5 | 63,6 | 85,9 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 4.4. | Содержание ливневой канализации |  |  | Всего | 1200,0 | 400,0 | 99,8 | 300,2 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1200,0 | 400,0 | 99,8 | 300,2 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 4.5. | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | Всего | 1206,7 | 230,0 | 65,0 | 165,0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1206,7 | 230,0 | 65,0 | 165,0 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай