ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Егорлыкском сельском поселении на 2010-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 77446,9 | 5358,9 | 2312,0 | 3046,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 54846,9 | 2000,0 | 683,1 | 1316,9 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 22600,0 | 3358,9 | 1628,9 | 1730,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Всего | 14423,7 | 3958,9 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 7735,0 | 2000,0 | 683,1 | 1316,9 (предусмотрены ассигнования на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6688,7 | 1958,9 | 814,7 | 1144,2 (предусмотрены ассигнования на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Всего | 20711,7 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 13009,1 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 7702,6 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации |  |  | Всего | 1272,2 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1272,2 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Всего | 40639,3 | 1000,0 | - | 185,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 34102,8 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6536,5 | 1000,0 | 814,2 | 185,8 (экономия по результатам торгов) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт светофорного объекта |  |  | Всего | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 (выполнение работ запланировано на 3 квартал 2013 года) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай