ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры Егорлыкского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2014 годы | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 12955,0 | 2417,9 | 354,0 | 2063,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 7315,3 | 1717,9 | - | 1717,9 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 5639,7 | 700,0 | 354,0 | 346,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Строительство буровых на воду скважин, изготовление ПСД на строительство буровых на воду скважин |  |  | Всего | 3460,6 | 1717,9 | - | 1717,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2982,1 | 1717,9 | - | 1717,9 (выполнение работ запланировано на 3-4 кварталы 2013года) |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 478,5 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение резервных источников электроснабжения объектов жизнеобеспече-ния |  |  | Всего | 1234,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1060,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 174,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт накопительных резервуаров участка «Водоканал» ЕМУП «Коммуналь-ник» |  |  | Всего | 700,0 | 700,0 | 354,0 | 346,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 700,0 | 700,0 | 354,0 | 346,0 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт ВКХ |  |  | Всего | 5506,1 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3273,2 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2232,9 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5. | Приобретение парового котла |  |  | Всего | 598,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 598,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 6. | Техническое обслуживание муниципаль-ных газопроводов |  |  | Всего | 56,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 56,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 7. | Субсидии на восстановле-ние платежеспособности ЕМУП «Коммуналь-ник» |  |  | Всего | 1400,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1400,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай