В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»:

1. Разработать проект Схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения (далее - проект Схемы теплоснабжения).
2. Утвердить График мероприятий по разработке и утверждению проекта Схемы теплоснабжения (прилагается).
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке и утверждению проекта Схемы теплоснабжения.
4. Разместить на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения уведомление о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения.
5. Рабочей группе по разработке и утверждению проекта Схемы теплоснабжения обеспечить сбор исходных данных для разработки проекта схемы теплоснабжения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Сектору муниципального хозяйства обеспечить сопровождение мероприятий по разработке и утверждению проекта Схемы теплоснабжения.



**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«26» января 2021 г **№ 4** ст. Егорлыкская

О разработке проекта Схемы теплоснабжения Егорлыкского

сельского поселения

1. Ведущему специалисту по правовой работе и взаимодействию с представительным органом Администрации Егорлыкского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитрова А.А.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения  И.И. Гулай

Распоряжение вносит:

сектор муниципального хозяйства

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Егорлыкского сельского поселения

26.01.2021 года

График

мероприятий по разработке и утверждению проекта Схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срок мероприятия | Ответственное лицо |
| 1. | Принятие решения о разработке проекта схемы теплоснабжения | 26.01.2021 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 2. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения; | 26.01.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 3. | Сбор исходных данных для разработки проекта схемы теплоснабжения | до 01.02.2021 г. | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения Администрации Егорлыкского сельского поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка проекта схемы теплоснабжения | до 01.04.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 5. | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения | до 12.04.2021 г. | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации |
| 6. | а) Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Егорлыкского сельского поселенияб) опубликование | 12.04.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
|  | сведений о размещении проектасхемы теплоснабжения на официальном сайте Егорлыкского сельского поселения | 12.04.2021 г. | ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 7. | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | до 12.05.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Принятие решение о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения | 14.05.2021 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 9. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения | 17.05.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 10. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения | 31.05.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 11. | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения | 28.05.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения | 07.06.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 13. | утверждение проекта схемы теплоснабжения | 15.06.2021 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 15. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения утвержденного проекта схемы теплоснабжения | 18.06.2021 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 16. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения информации о размещении проекта схемы теплоснабжения | 18.06.2021 г. | ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Егорлыкского сельского поселения

26.01.2021 года

СОСТАВ

 рабочей группы по разработке и утверждению проекта
Схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Гулай И.И. | - Глава Администрации Егорлыкского сельского поселения, председатель рабочей группы; |
| Димитров А.А. | - заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения, заместитель председателя рабочей группы; |
| Каменцев М.И. | - заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| Ермолаев Д.А. | - ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом Администрации Егорлыкского сельского поселения |
|  | представитель ООО «Эксперт» (по согласованию); |