РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» ноября 2018	   №                      ст. Егорлыкская

Об утверждении муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами  населения

Егорлыкского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение №1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от «» ноября  2018  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения | муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» - «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения; - «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Егорлыкского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | уровень износа коммунальной инфраструктуры; доля населения, обеспеченного газом, в общей численности населения поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2030 годы составит 1237,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета– 1237,3 тыс. рублей, в 2019 году – 413,0тыс. рублей; в 2020 году – 412,1 тыс. рублей; в 2021 году – 412,2 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий год. Средства областного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; -создание благоприятных условий для привлечения средств из областного и районного бюджетов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |

Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» (далее – также подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | министерство ЖКХ области; Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр»; некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | эффективное управление многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы 1 | – | информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере; создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту; количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья; количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2019-2030 годы составит 7,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета–7,3 тыс. рублей, в 2019 году – 3,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2,1 тыс. рублей; в 2021 году – 2,2 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |

Паспорт подпрограммы

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно- коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно- коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» (далее – подпрограмма2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы2 | – | министерство ЖКХ области; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Егорлыкского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 2 | – | своевременное проведение ремонтных работ, повышение качества содержания объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры; уровень газификации населения Егорлыкского сельского поселения; количество аварий в сфере ЖКХ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2019-2030 годы составит 1050,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета– 1050,0 тыс. рублей, в 2019 году – 350,0 тыс. рублей; в 2020 году – 350,0 тыс. рублей; в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |  | повышение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг; |

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| «Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – также подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | – | формирование информационного пространства для предоставления гражданам информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, информационной базы ЖКХ, о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг; |
| Задачи подпрограммы 3 | - | создание условий для повышения качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Егорлыкского сельского поселения; |
| Целевой показатель подпрограммы 3 | – | уровень информационного развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы; Этапы реализации подпрограммы 3не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2019-2030 годы составит 180,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета– 180,0 тыс. рублей, в 2019 году – 60,0 тыс. рублей; в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; в 2021 году – 60,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |

Приоритеты и цели

в жилищно-коммунальной сфере Егорлыкского сельского поселения

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного  бюджета на реализацию муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

- к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры; | статистический | процентов | 44,8 | 44,7 | 44,6 | 43,35 | 42,1 | 40,85 | 14,25 | 39,6 | 38,35 | 37,1 | 35,85 | 34,6 | 33,35 | 32,1 |
| 1.2. | 2. Доля населения, обеспеченного газом, в общей численности населения поселения | ведомственный | процентов | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | ведомственный | процентов | 3,20 | 3,50 | 5,30 | 7,20 | 9,20 | 11,00 | 12,80 | 14,50 | 16,10 | 17,70 | 19,30 | 20,80 | 22,40 | 25,00 |
| 2.2. | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | статистический | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | 1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | ведомственный | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 2.1 Доля объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности, нуждающихся в аварийном обслуживание и ремонте | статистический | процентов | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 |
| 3.2. | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | ведомственный | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.1. Уровень информационного развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ведомственный | процентов | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 70,00 | 70,0 | 70,00 | 70,0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

- Приложение № 2

- к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Эффективное управление многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 1.1 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | повышение качества управления многоквартирными домами | снижение качества управления многоквартирными домами | 1,2., 1.3 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности АдминистрацииЕгорлыкского сельского поселения | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1.1 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление имущественного взноса Егорлыкского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств местного бюджета бюджета | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1.1 |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Своевременное проведение ремонтных работ, повышение качества содержания объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 1.,2.,2.1.,2.2 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 1.,2.2 |
| III. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Создание условий для повышения качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения | АдминистрацияЕгорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | создание условий для реализации муниципальной программы | неэффективная деятельность органов местного самоуправления | 3.1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

Приложение № 3

- к муниципальной программе Егорлыкского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 1237,3 | 413,0 | 412,1 | 412,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 7,3 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 1.1. | - ОМ 1.1. Основное мероприятие 1.1. - Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | - Администрация Егорлыкского сельского поселения | - 811 | - 05 01 | - 07 1 00 21380 | - 244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 1.2. | - ОМ 1.2. Проведение специализирован-ных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных коопера¬тивов или иных специализирован¬ных потребительских коопера¬тивов, представителей инициа¬тивных групп собственников помещений в многоквартирных домах | - министерство ЖКХ области | - 811 | - 05 01 | - 07 1 00 21400 | - 244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 1.3 | - ОМ 1.3 - Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Администрации Егорлыкского сельского поселения | - Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | 7,3 | 3,0 | 2,1 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 | - ОМ 1.4 Предоставление имущественного взноса Егорлыкского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств местного бюджета | - Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - 1050,0 | - 350,0 | - 350,0 | - 350,0 | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 2.1. | - ОМ 2.1. техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности | - Администрация Егорлыкского сельского поселения | - 811 | - 05 02 | - Х | - Х | - 1050,0 | - 350,0 | - 350,0 | - 350,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 2.2. | - ОМ 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации | - Администрация Егорлыкского сельского поселения | - 811 | - 05 01 | - 07 2 00 R0240 | - 521 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 811 | Х | Х | Х | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - 3.1. | - ОМ 3.1. Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения | - Администрация Егорлыкского сельского поселения | - 811 | - Х | - Х | - Х | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ВР – вид расходов;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

РзПр – раздел, подраздел;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ЦСР – целевая статья расходов;

Х – показатель отсутствует.

Приложение № 4

- к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» | всего | 1237,3 | 413,0 | 412,1 | 412,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - областной бюджет* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | - – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - местный бюджет | 1237,3 | 413,0 | 412,1 | 412,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» | всего | 7,3 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - местный бюджет | 7,3 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» | всего | - 1050,0 | - 350,0 | - 350,0 | - 350,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - областной бюджет * | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - местный бюджет | - 1050,0 | - 350,0 | - 350,0 | - 350,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - местный бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

* В том числе иные межбюджетные трансферты, утвержденные Областным законом от 29.03.2018 № 1359-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Егорлыкского сельского поселения от «» ноября 2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305 а  «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

- 2. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 06.03.2017 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305 а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Егорлыкского сельского поселения».

- 3.  Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 10.01.2018 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305 а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Егорлыкского сельского поселения».

- 4. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 09.08.2018 № 203 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305 а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Егорлыкского сельского поселения».

- 5. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 10.09.2018 № 228 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №305 а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Егорлыкского сельского поселения».

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                И.И. Гулай