ПРОЕКТ

Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  »    2018г. 	           №   	  	                     ст. Егорлыкская

Об утверждении муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность

в Егорлыкском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Егорлыкское сельское поселение»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение №1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от ..2018 г.  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергоэффектив-ность в Егорлыкском сельском поселении» (далее – муниципальная программа») |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении». «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». «Развитие газотранспортной системы». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развитие газотранспортной системы и электрических сетей |
| Задачи муниципальной программы | -создание условий для повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований; создание условий для повышения энергетической эффективности, увеличения освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению; повышение доступности потребителей Егорлыкского сельского поселения к системе газоснабжения |
| Целевые показатели муниципальной программы | объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области; уровень газификации Егорлыкского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2019-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 22602,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 14083,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 14083,2 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году –0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 8519,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1910,5 тыс. рублей; в 2020 году – 579,7 тыс. рублей; в 2021 году – 602,9 тыс. рублей; в 2022 году – 602,9 тыс. рублей; в 2023 году – 602,9 тыс. рублей; в 2024 году – 602,9 тыс. рублей; в 2025 году – 602,9 тыс. рублей; в 2026 году – 602,9 тыс. рублей; в 2027 году – 602,9 тыс. рублей; в 2028 году – 602,9 тыс. рублей; в 2029 году – 602,9 тыс. рублей; в 2030 году – 602,9 тыс. рублей. Программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий год. Средства областного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, газоснабжения и уличного освещения |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении»:

| Наименование подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения; Муниципальные учреждения и организации Егорлыкского сельского поселения; Организации Егорлыкского сельского поселения, осуществляющие снабжение водой, тепловой энергией или их передачу. |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований |
| Задачи подпрограммы 1 | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием государства или муниципального образования |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | объем ЭЭ, потребленный учреждениями; объем ТЭ, потребленный учреждениями; объем ГВ, потребленный учреждениями; объем ПГ, потребленный учреждениями. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования муниципальной программы 1 составляет 470,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году –0,0 тыс. рублей; в 2024 году –0,0 тыс. рублей; в 2025 году –0,0тыс. рублей; в 2026 году –0,0 тыс. рублей; в 2027 году –0,0тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей; в 2029 году –0,0 тыс. рублей; в 2030 году –0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – 470,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 470,0 тыс. рублей; в 2020 году 0,0 тыс. рублей; в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году –0,0 тыс. рублей; в 2024 году –0,0 тыс. рублей; в 2025 году –0,0 тыс. рублей; в 2026 году –0,0 тыс. рублей; в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей; в 2029 году –0,0 тыс. рублей; в 2030 году –0,0 тыс. рублей Программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий год. Средства областного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для реализации учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета. |

Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация

электрических сетей, включая сети уличного освещения»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | – | повышение энергетической эффективности, увеличение освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| Задачи подпрограммы 2 | – | сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей; повышение доли освещенности улиц населенных пунктов; |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей; количество построенных, реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций; протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 7166,1 тыс. рублей, в том числе: За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 7166,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 557,4 тыс. рублей; в 2020 году – 579,7 тыс. рублей; в 2021 году – 602,9 тыс. рублей; в 2022 году – 602,9 тыс. рублей; в 2023 году – 602,9 тыс. рублей; в 2024 году – 602,9 тыс. рублей; в 2025 году – 602,9 тыс. рублей; в 2026 году – 602,9 тыс. рублей; в 2027 году – 602,9 тыс. рублей; в 2028 году – 602,9 тыс. рублей; в 2029 году – 602,9 тыс. рублей; в 2030 году – 602,9 тыс. рублей. Программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий год. Средства областного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Егорлыкского сельского поселения; повышение удовлетворенности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем освещенности улиц; повышение эффективности расходования бюджетных средств |

Паспорт

подпрограммы «Развитие газотранспортной системы»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие газотранспортной системы» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | Администрация Егорлыкского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | – | повышение уровня газификации в Егорлыкском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы 3 | – | модернизация и расширение газотранспортной системы. |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 14966,3 тыс. рублей, в том числе: За счет средств областного бюджета – 14083,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 14083,2 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 883,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 883,1 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий год. Средства областного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 | – | повышение доступности природного газа для населения Егорлыкского сельского поселения |

Приоритеты и цели

в сфере энергосбережения

Егорлыкского сельского поселения

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения являются: повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Егорлыкском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

создание условий для повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований;

создание условий для повышения энергетической эффективности, увеличения освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Общая характеристика

участия муниципального образования

в реализации муниципальной программы

Участие муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях и объектах энергетики, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения           ___________________И.И. Гулай

Приложение № 1

к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность
в Егорлыкском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении», подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значения показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований | ведомственный | тонн условного топлива. | 365 751,4 | 366 018,2 | 359 908,0 | 354 509,4 | 349 191,7 | 343 953,9 | 338 794,6 | 333 712,6 | 328 707,0 | 323 776,4 | 318 919,7 | 314 135,9 | 309 423,9 | 304 782,5 |  |
| 1.2. |  | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Егорлыкского сельского поселения | ведомственный | процентов | 47,35 | 53,39 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 54,72 | 55,61 | 56,51 | 58,33 | 58,33 |  | 69,24 |
| 1.3. |  | 3. Уровень газификации Егорлыкского сельского поселения | ведомственный | процентов | 88,11 | 88,33 | 88,40 | 88,49 | 88,54 | 88,69 | 88,80 | 89,00 | 89,21 | 89,35 | 89,48 | 89,61 | 89,73 |  | 90,00 |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 1.1. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями | ведомственный | тыс. киловатт/ часов | 323 846,7 | 317 968,9 | 314 453,0 | 309 736,2 | 305 090,2 | 300 513,8 | 296 006,1 | 291 566,0 | 287 192,5 | 282 884,6 | 278 641,4 | 274 461,7 | 270 344,8 |  | 266 289,6 |
| 2.2. |  | 1.2. Объем ТЭ, потребленный учреждениями | ведомственный | тыс. гига-калорий | 908 040,3 | 905 087,1 | 886 919,2 | 873 615,4 | 860 511,9 | 847 603,5 | 834 889,5 | 822 366,1 | 810 030,6 | 797 880,2 | 785 912,0 | 774 123,3 | 762 511,4 |  | 751 073,8 |
| 2.3. |  | 1.3. Объем ГВ, потребленный учреждениями | ведомственный | тыс. куб. метров | 475 105,4 | 514 341,5 | 270 037,6 | 265 987,0 | 261 997,2 | 258 067,3 | 254 196,3 | 250 383,3 | 246 627,6 | 242 928,2 | 239 284,2 | 235 695,0 | 232 159,6 |  | 228 677,2 |
| 2.4. |  | 1.4. Объем ПГ, потребленный учреждениями | ведомственный | тыс. куб. метров | 52 309,8 | 55 137,0 | 55 666,6 | 54 831,6 | 54 009,1 | 53 199,0 | 52 401,0 | 51 615,0 | 50 840,8 | 50 078,2 | 49 327,0 | 48 587,1 | 47 858,3 |  | 47 140,4 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 2.1. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей | ведомственный | километров | – | – | – | – | – | – | – | 69,44* | 158,05* | 248,05* | 248,05* | 248,05* | 248,05* |  | 248,05* |
| 3.2. |  | 2.2. Количество построенных, реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций | ведомственный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 10* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* |  | 21* |
| 3.3. |  | 2.3. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведомственный | километров | – | 57,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  | 107,0 |
| 4. Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 3.1. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | ведомственный | километров | 81,5 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 156,8* | 212,4* | 283,6* | 304,1* | 373,7* | 395,6* | 418,6* |  | 454,6* |

Примечание.

* Значение показателя будет уточняться при выделении средств областного бюджета. При отсутствии финансирования из областного бюджета значение показателя остается на уровне последнего года, в котором было предусмотрено финансирование.

** Значение показателя будет уточняться при выделении внебюджетных средств.

Приложение № 2

к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность
в Егорлыкском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Егорлыкского сельского поселения; Муниципальные учреждения и организации Егорлыкского сельского поселения; Организации Егорлыкского сельского поселения, осуществляющие снабжение водой, тепловой энергией или их передачу. | 2019 | 2030 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | неисполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием государства или муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Егорлыкского сельского поселения; Муниципальные учреждения и организации Егорлыкского сельского поселения; Организации Егорлыкского сельского поселения, осуществляющие снабжение водой, тепловой энергией или их передачу. | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | показатели 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 |
| II. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности, увеличение освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ОМ 2.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | неготовность к финансированию реконструкции электрических сетей | показатели 2, 2.1 |
| 2.1.2. | ОМ 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Егорлыкского сельского поселения | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Егорлыкского сельского поселения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.3. | ОМ 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Егорлыкского сельского поселения | увеличение сроков восстановления объектов электроснабжения Егорлыкского сельского поселения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ОМ 2.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 2, 2.3 |
| 2.2.2. | ОМ 2.5. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня освещенности | снижение уровня освещенности | показатели 2, 2.3 |
| 2.2.3. | ОМ 2.6. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 2, 2.3 |
| III. Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Повышение уровня газификации в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Модернизация и расширение газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ОМ 3.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019* | 2030* | готовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | неготовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | показатели 3, 3.1 |
| 3.1.2. | ОМ. 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019* | 2030* | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Егорлыкского сельского поселения | снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Егорлыкского сельского поселения | показатели 3, 3.1. |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОМ – основное мероприятие.

* Срок реализации мероприятия будет уточняться при выделении средств областного бюджета.

Приложение № 3

к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» | всего в том числе: | 951 | X | X | X | 22602,4 | 15993,7 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  |  | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | 22602,4 | 15993,7 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | 470,0 | 470,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ОМ 1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | 0503 | 0610024540 | 240 | 470,0 | 470,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | 7166,1 | 557,4 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
| 6. | ОМ 2.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ОМ 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ОМ 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ОМ 2.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ОМ 2.5.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ОМ 2.6. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | 05 03 | 0620024090 | 240 | 7166,1 | 557,4 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
| 12. | Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | 14966,3 | 14966,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ОМ 3.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ОМ. 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 951 | 05 02 | 06300S3550 | 410 | 14966,3 | 14966,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

X – данная ячейка не заполняется.

Приложение № 4

к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность
в Егорлыкском сельском поселении»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» | всего | 22602,4 | 15993,7 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  |  | областной бюджет | 14083,2 | 14083,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 8519,2 | 1910,5 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении | всего | 470,0 | 470,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 7166,1 | 557,4 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7166,1 | 557,4 | 579,7 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы» | всего | 14966,3 | 14966,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 14083,2 | 14083,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 883,1 | 883,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

* Объемы финансирования мероприятий будут уточняться в установленном порядке при изменении областного бюджета.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Егорлыкского сельского поселения от ..2018г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 12.10.2013 №309 «Об утверждении муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности».

2. Постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от №  «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 №309 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности».

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                И.И. Гулай